|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Harmonogram nasazení systému ISKaM4** | | |
| **Úkol** | **Zodpovídá** | **Termín** |
| Příprava databáze, nastavení periodického překlápění dat z ISKaM 2008 | Zhotovitel | do 10.7.2016 |
| Příjem specifických požadavků | Objednatel | do 10.7.2016 |
| Nastavení základních parametrů systému | Zhotovitel | do 12.7.2016 |
| Implementace specifických požadavků | Zhotovitel | do 29.8.2016 |
| Instalace terminálů, uživatelé, oprávnění | Objednatel | do 21.8.2016 |
| Školení administrátorů | Zhotovitel, Objednatel | do 23.7.2016 |
| Školení vedení | Zhotovitel, Objednatel | do 23.7.2016 |
| Školení provozních pracovníků | Zhotovitel, Objednatel | do 26.8.2016 |
| Předání programu | Zhotovitel | do 29.8.2016 |
| Finální provoz | Objednatel | od 1.9.2016 |