Statutární město Plzeň

nositel ITI Strategie Plzeňské aglomerace 21+

# PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

# (integrované projekty ITI)

| DATUM PODÁNÍ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU | 28.4.2022 |
| --- | --- |
| NÁZEV PROJEKTU | Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni |
| ŽADATEL | Západočeská univerzita v Plzni, veřejná vysoká škola zastoupená rektorem doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, Česká republika IČ: 49777513, DIČ: CZ49777513 ID datové schránky: zqfj9hj |
| KONTAKTNÍ INFORMACE | Západočeská univerzita v Plzni se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, Česká republika IČO: 49777513, tel.: +420 377 631 061 e-mail: kvestor@rek.zcu.cz ID datové schránky: zqfj9hj |
| PARTNER PROJEKTU | Projekt nemá partnera |

| VÝCHOZÍ STAV, POPIS IDENTIFIKOVANÉHO PROBLÉMU, ODŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU | Západočeská univerzita v Plzni (dále jen „ZČU“) vlastní a využívá univerzitní kampus nacházející se v lokalitě Borská pole (katastr Statutárního města Plzně). Univerzitní kampus je tvořen komplexem několika budov umístěných na pozemcích univerzity, areál je trvale volně přístupný. Kampus je ohraničen ulicemi Univerzitní a U letiště, dále silničním přivaděčem E53 a trasou tramvajové linky č. 4. Je vymezen Lipovou alejí v majetku města Plzně, která odděluje pozemek s budovou NTIS/CTPVV od zbytku univerzitního areálu. V kampusu mají sídlo tyto fakulty a ústavy ZČU: - Fakulta aplikovaných věd, - Fakulta elektrotechnická, - Fakulta strojní, - Fakulta ekonomická, - Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, - Ústav jazykové přípravy. Dále zde mají své sídlo níže uvedené součásti a pracoviště: - Rektorát univerzity a jeho centrální útvary, - Centrum informatizace a výpočetní techniky, - Univerzitní knihovna, - Menza IV. Univerzitní kampus je tedy celkově komplexem zahrnujícím: - Výukové a administrativní budovy, - Vědecká a výzkumná (VaV) centra, - Technicko-hospodářské budovy, - Pozemní komunikace pro automobily i pěší, - Parkoviště pro studenty a zaměstnance, - Tělocvičnu, - Travnaté plochy, - Venkovní sportovní hřiště a sportovní zařízení (vč. venkovního vybavení), - Venkovní předměty kulturního a naučného charakteru (sochy, plastiky apod.), - Venkovní navigační systém. ZČU chápe univerzitní kampus na Borských polích jako areál, který má být atraktivním, důstojným a zajímavým reprezentantem celé instituce. ZČU dále v souladu s aktuálními trendy vnímá areál kampusu jako aktivní a funkční prvek plnící významnou roli ve veřejném (městském) prostoru, tj. univerzitní kampus jako dynamický „zelený a modrý“ prostor sloužící nejen primárně pro účely studia a výzkumu, ale rovněž ve významné míře pro volnočasové a sportovní aktivity všech cílových skupin (tj. studentů a zaměstnanců ZČU i široké veřejnosti). Z uvedeného pohledu obsahuje areál univerzitního kampusu místa, která dosud nebyla koncepčně dlouhodobě řešena a neprošla revitalizací. Absence dlouhodobé soustavné péče se na těchto místech negativně projevila. Konkrétní části kampusu neplní výše avizovaný účel a očekávání, jsou neatraktivní, není adekvátně a plně využit jejich potenciál z pohledu potřeb univerzity, tedy dle jejich využití pro studijní, volnočasové a sportovní aktivity a související budování zelené a modré infrastruktury. Prioritně se jedná o nevyhovující stav zplanělé, zalesněné a aktuálně neudržované části kampusu. Tento prostor je nekultivovaný a trvale neudržovaný (vyskytuje se zde např. náletový lesík, lokální mokřiny, po deštích občasná jezírka apod.). Je v nevyhovujícím funkčním stavu a může potencionálně ohrozit bezpečnost procházejících. Rovněž je negativně vnímán z pohledu bezpečnosti veřejného prostoru. Cílem projektu je uvedený prostor revitalizovat tak, aby plnil požadovaný účel (tj. atraktivní místo pro studijní, volnočasové, sportovní a další aktivity cílové skupiny) a stal se důstojnou a plně funkční částí univerzitního kampusu (veřejného prostranství v městské oblasti). Místo se nachází v dosahu nově vybudované tramvajové linky č. 4, konkrétně zastávek Kaplířova a Technická. Zároveň sousedí s obytným komplexem Unicity. Společně s objektem Univerzitní knihovny ZČU tvoří prostorově ucelenou oblast. Statutární město Plzeň plánuje na sousedním pozemku výstavbu sportovního areálu (bazén a další aktivity), tj. je zde přímá synergická vazba plánovaných aktivit. ZČU vnímá jako velmi důležitý segment plánování revitalizace participativní složku uživatelů a veřejnosti, tj. participaci zaměstnanců, studentů a občanské veřejnosti na optimálním nastavení funkce řešeného (veřejného) prostoru. |
| --- | --- |
| STAV PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU | Vyberte z následujících možností, nehodící se škrtněte/umažte: Projektová idea. Zpracován projektový záměr. Projekt se připravuje po administrativní stránce. Projekt připraven k realizaci. |
| DETAILNĚJŠÍ POPIS STAVU PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU | U stavebních projektů vyberte z následujících: - Studie stavby - Vypracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí nebo územní souhlas vč. podané žádosti o jeho vydání na stavební úřad - Vydáno územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení - Vypracovaná dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby vč. podané žádosti o jeho vydání na stavební úřad - Vydáno stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení - Vypracovaná dokumentace pro provedení stavby U nestavebních projektů popište nejpokročilejší stupeň připravenosti projektu (např. zpracovaná studie proveditelnosti atp.). Vypracována územní studie |
| STRUČNÝ POPIS PROJEKTU | Projekt revitalizace zalesněné části kampusu na Borských polích je v plném souladu s dlouhodobým záměrem ZČU z hlediska budování zelené a modré infrastruktury v rámci univerzitního areálu (zmírňování dopadů změn klimatu, regulace teplotních výkyvů, retence vodních zdrojů atd.). S uvedeným záměrem velmi úzce souvisí systematické posilování sociálně aktivizační funkce areálu (tj. relaxace a odpočinek, setkávání zaměstnanců, studentů a obyvatel; dále vzdělávání, kultura, sport atd.). Aktivity projektu budou plnit stanovený projektový cíl, tj. revitalizaci zalesněné části kampusu (umístěné na pozemku LV 5587) a s tím související potřebné úpravy. Plánování a realizace revitalizace prostoru bude probíhat v souladu s koncepčními dokumenty ZČU (Strategický záměr ZČU 2021-2025, Generel ZČU) a ve spolupráci s institucemi veřejné správy, které mají ve své gesci administrativní a věcnou podporu realizace projektu (Stavební úřad města Plzně, místní samospráva apod.). Projekt je dále v plném souladu se strategickými dokumenty Statutárního města Plzně, konkrétně Strategickým plánem města Plzně (cíl 1, opatření 1.1 Vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení a trávení volného času). V rámci plánování projektu bude provedena komplexní analýza cílového prostoru (územní studie, dendrologický průzkum, analýza stávajících retenčních kapacit, názor/participace veřejnosti atd.). Realizační aktivity projektu následně svými činnostmi zajistí revitalizaci zplanělého a náletem zalesněného území do podoby zeleného a modrého prostoru, který plní funkci pro účely studijních, volnočasových, sportovních a dalších aktivit cílových skupin (včetně vybavení a technické infrastruktury). Vedle zelené infrastruktury zde dále bude důležitý „modrý“ segment posílení efektivity hospodaření se srážkovou vodou, řízené zadržování vody v krajině (retence) apod. Revitalizovaný prostor po ukončení realizace projektu (a v rámci projektové udržitelnosti) propojí a sjednotí několik funkčních celků (environmentální, sociální, vzdělávací, kulturní, sportovní atd.), významně zlepší kvalitu života a zvýší funkční potenciál veřejného prostoru/prostranství v městské oblasti. |
| CÍLE A PŘÍNOSY PROJEKTU | Jaké jsou cíle a přínosy projektu, čeho chcete dosáhnout realizováním projektu, co chcete zlepšit, jaké přínosy bude mít realizace projektu pro jednotlivé cílové skupiny. Cílem projektu je revitalizace zalesněné části univerzitního kampusu ZČU na Borských polích. Realizací projektu bude vytvořen funkční a atraktivní prostor pro účely studijních, volnočasových, sportovních a dalších aktivit (včetně vybavení a technické infrastruktury). Realizace projektu pozitivně ovlivní kvalitu života a zvýší funkční potenciál veřejného prostoru/prostranství v dotčené městské oblasti. Propojí a sjednotí několik funkčních celků (environmentální, sociální, vzdělávací, kulturní, sportovní atd.) a podpoří dlouhodobý záměr systematického budování zelené a modré infrastruktury v rámci univerzitního areálu (katastr Statutárního města Plzně). Rovněž umožní využívání chytrých technologií v rámci synergie s projektem SmartCAMPUS ZČU. Naplnění cíle projektu bude mít zásadní pozitivní dopad na cílové skupiny (studenti a zaměstnanci ZČU, široká veřejnost). Cílové skupiny získají revitalizovaný (veřejně dostupný) prostor, který budou moci využívat pro výše uvedené aktivity. Další synergická vazba dále plyne z blízkosti tramvajové linky (udržitelná mobilita), obytného komplexu Unicity, plánovaného areálu plaveckého bazénu a další volnočasové vybavenosti v dané lokalitě. |
| RIZIKA PROJEKTU | Jaká jsou rizika projektu a jak jim lze předcházet – uveďte především rizika specifická pro projekt. Příprava, zpracování a realizace projektu je a po celou dobu realizace bude provázena výskytem rizik, jejichž míru působení a dopad lze minimalizovat jejich včasnou identifikací, průběžným vyhodnocováním a adekvátním opatřením (vč. prevence vzniku). Rizika plánovaného projektu byla analyzována a byla připravena opatření v souladu se směrnicí rektora č. 1R/2021 Systém řízení rizik a Metodikou posuzování rizik ZČU. Hlavní identifikovaná rizika jsou: Fáze přípravy projektu - Riziko: nedostatečné informace pro přípravu projektu (metodika). Opatření: Využití předchozích zkušeností ZČU (Projektového centra) v rámci dotačních projektů. Příprava průběžných dokumentů/podkladů a realizace pravidelných projektových porad. Podrobné seznámení se s pravidly, hodnotícími kritérii a výzvou (maximum relevantních informací pro hodnotitele). Dostatečná komunikace v rámci i mimo ZČU. Zajištění podpory ze strany vedení ZČU. - Riziko: nezajištění dostatečných finančních zdrojů pro realizaci projektu. Opatření: ZČU má zajištěno dostatečné finanční krytí přípravy, realizace i udržitelnosti plánovaného projektu (projektové setkání s ekonomicko-hospodářským vedením ZČU, analytické zhodnocení všech fází projektu). Projekt je zahrnut do Plánu investičních akcí ZČU. - Riziko: zamítnutí žádosti o dotaci, nenaplnění požadavků výzvy, nerealizace projektu. Opatření: žádost o podporu bude připravována v rámci kvalifikovaného realizačního týmu ZČU (Projektového centra ZČU). Informace uvedené v žádosti o podporu budou maximálně konkrétní (stručnost, přehlednost, relevantnost) a v souladu s výzvou. Fáze realizace projektu - Riziko: zajištění a uskutečnění všech plánovaných nákupů a výběrových řízení ve stanovených termínech (pohyby na trhu/skokové ceny, nedostatek materiálu ve skladech, prodlevy v dodávkách atd.). Opatření: riziko lze minimalizovat důkladnou, pečlivou a včasnou přípravou výběrových řízení (harmonogram/plán VZ) ještě před zahájením realizace projektu a dále kvalitním a komplexním smluvním zajištěním. - Riziko: změna/nedodržení harmonogramu projektu, cílů či plnění indikátorů v rámci realizace projektu. Opatření: harmonogram, termíny a milníky projektu budou plánovány s maximální možnou časovou rezervou (započítány procedurální/programové lhůty). Bude aplikováno projektové řízení v souladu s relevantní metodikou řízení projektů v oblasti stavebních činností včetně práce s dodavatelem. Jasné a závazné přiřazení odpovědnosti členům realizačního týmu (stanovené kompetence a role v projektu). - Riziko: ohrožení projektu přírodními katastrofami, nepřízní počasí, vloupáním, vandalismem, pandemickou situací atd. Opatření: uvedené riziko bude minimalizováno dostatečným a kvalitním přenesením rizika na stranu dodavatele, jakož i využitím dalších relevantních nástrojů, např. sjednáním kvalitního pojištění pro uvedené případy. Fáze udržitelnosti - Riziko: věcná a finanční udržitelnost. Opatření: věcná udržitelnost bude zajištěna minimálně po dobu, která je požadována ze strany poskytovatele dotace. Finanční udržitelnost se opírá o silnou instituci ZČU, která má dostatečnou finanční stabilitu. Náklady vzniklé v době udržitelnosti budou financovány/kryty z rozpočtu ZČU. Řízením výše uvedených rizik bude pověřen realizační tým projektu, který zajistí komplexní management rizik. Členové realizačního týmu disponují dlouholetými zkušenostmi s řízením projektů a řízením rizik v investiční oblasti. Projektový tým bude rizika monitorovat, vyhodnocovat a řídit; rizika budou na pravidelné bázi komunikována a řešena s dodavatelem, rovněž bude průběžně informováno vedení ZČU. |
| CÍLOVÉ SKUPINY | Na koho bude projekt zaměřen, komu má pomoci, pro koho bude určený = osoby, kterých se týká definovaný problém, který má být odstraněn, kvantifikace cílové skupiny. Projekt je zaměřen na podporu cílových skupin, na které bude mít realizace projektu prioritní dopad. Jedná se o cílové skupiny: - studenti ZČU, - zaměstnanci ZČU, - veřejnost. Realizace projektu umožní cílovým skupinám kvalitnější, účelnější a komfortnější využívání areálu univerzitního kampusu v oblasti studijních, volnočasových, sportovních, kulturních a dalších aktivit. Revitalizace dotčené části univerzitního kampusu přinese významné zlepšení kvality života, rozšíření některých výukových možností a přispěje k plnohodnotnému trávení volného času. Posilování prvků zelené a modré infrastruktury v řešené lokalitě pozitivně podpoří provádění některých činností správy a rozvoje areálu. Dále přinese rovněž finanční úspory. |
| HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU | Předpoklad zahájení fyzické realizace, předpoklad ukončení fyzické realizace. Zahájení realizace: 10/2023 Dokončení realizace: 03/2025 |
| MÍSTO REALIZACE PROJEKTU/DOPADU | Kde bude projekt realizován a jakého území se týká (město, metropolitní oblast, kraj…) Projekt bude realizován v katastru Statutárního města Plzně (ITI Plzeňské aglomerace); Plzeňský kraj (kohezní region NUTS II Jihozápad). Místo dopadu je v uvedené lokalitě ve 100 % ukazatelů. Adresa místa realizace/místa dopadu: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň. |
| NAPLNĚNÍ INDIKÁTORŮ | Uveďte indikátory z výzvy nositele ITI, které budou projektem naplněny (včetně výchozí a cílové hodnoty). V poli celkem uvádíme před lomítkem výchozí hodnotu v době zahájení realizace, za lomítkem je uvedena cílová hodnota na konci realizace projektu. |
| HODNOTA INDIKÁTORU; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; CELKEM. Ukazatel 444 001 Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu (hektary); ---; ---; 0; 0; 3,2; ---; ---; 0/3,2. |
| ODHADOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU VČETNĚ DPH | Jaký je rozpočet na realizaci projektu? Jaké budou předpokládané náklady na realizaci jednotlivých klíčových aktivit, např. výstavba, služby, nákup vybavení atd. V tabulce uveďte souhrn nákladů na aktivity dle let. Celková předpokládaná částka dotace EU: 50 mil. Kč Celkový podíl státního rozpočtu (SR): |
| NÁKLADY NA PROJEKT V MIL. KČ; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. CELKEM; ---; ---; 0; 35; 15; ---; ---. |
| PŘEDPOKLÁDANÝ ZDROJ FINANCOVÁNÍ | Specifický cíl OP / v případě IROP bude uvedeno opatření. Integrovaný regionální operační program 2021-2027 SC 2.2. Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to v městských oblastech, a omezování všech forem znečišťování. Strategie plzeňské aglomerace SC SPA 5.1: Zvyšování atraktivity sídel Opatření SPA 5.1.2: Revitalizace veřejných prostranství |
| PŘÍJMY PROJEKTU |  |
| 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027. PŘÍJMY PROJEKTU V MIL. KČ; ---; ---; ---; ---; ---; ---; ---. |
| UDRŽITELNOST PROJEKTU | Popište udržitelnost projektu, viz pomocná tabulka. Cílené snížení spotřeby vody bude dosaženo zefektivněním hospodaření s dešťovou vodou, která bude využita mimo jiné v rámci údržby zeleně kampusu. Náklady vzniklé v době udržitelnosti projektu, jako je např. nutná obnova pořízeného majetku zakoupeného z prostředků projektu; dále provozní náklady – zejména náklady na opravy, údržbu, servis, materiál atd., budou financovány/hrazeny z prostředků ZČU. Udržitelnost projektu bude řízena relevantními interními složkami ZČU, zejména účelovým zařízením Provoz a služby, a to v souladu s pravidly poskytovatele dotace; dále pak v souladu s pravidly, procesy a postupy správy, údržby a rozvoje budov a prostor ZČU. Životní prostředí; Cílené snížení energetické náročnosti. Cíleně využívá alternativní zdroje energie. Cílené snížení emisí CO2. Cílené snížení spotřeby vody. Zdroje; Využívá udržitelné technologie/materiály. Využívá principů cirkulární ekonomiky. Využívá místní zdroje. |
| SOULAD SE STRATEGIÍ PLZEŇSKÉ AGLOMERACE 21+ | Uveďte, jaký strategický cíl, specifický cíl a opatření Strategie PA 21+ Váš projekt naplňuje. Strategický cíl 5: Zvyšování využití rozvojového potenciálu území (Udržitelný rozvoj měst a obcí) Specifický cíl SPA 5.1: Zvyšování atraktivity sídel Opatření SPA 5.1.2: Revitalizace veřejných prostranství |
| SOULAD S JINÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY VE VYMEZENÉM ÚZEMÍ | V případě, že víte o souladu projektu s daným dokumentem, uveďte jeho název. Projekt je v souladu se Strategickým záměrem Západočeské univerzity v Plzni 2021-2025, Plánem realizace Strategického záměru pro rok 2022, Strategickým plánem města Plzně. |
| INTEGROVANOST | Popište integrovanost projektu - územní integrovanost, tj. návaznost na další aktivity/projekty v území (dokončené, probíhající, plánované) Územní integrovanost plyne z blízkosti nově vzniklé tramvajové linky (udržitelná mobilita), obytného komplexu Unicity, plánované bazénové multifunkční plavecké haly a sportovišť na Borských polích (investiční záměr Statutárního města Plzně) a další volnočasové vybavenosti v dané lokalitě. Kampus je v dosažitelnosti ulic Univerzitní a U letiště, dále v blízkosti silničního přivaděče E53 a trasy tramvajové linky č. 4. Je vymezen Lipovou alejí v majetku města Plzně, která odděluje pozemek s budovou NTIS/CTPVV od zbytku areálu. - procesní integrovanost, tj. sektorová spolupráce (Quadruple-helix) viz pomocná tabulka Procesní integrovanost plyne zejména ze zapojení cílových skupin, na které bude mít realizace projektu prioritní dopad. V období 05/2022 bude probíhat dotazníkové šetření, jehož výsledky budou zohledněny při přípravě projektové dokumentace. Výše popsané cíle a přínosy projektu budou mít dopad na subjekty z veřejného sektoru, akademického sektoru i veřejnost. Quadruple-helix; Veřejný sektor; Aplikační sektor; Akademický sektor; Veřejnost. Zohlednění podmínek a potřeb sektoru při přípravě projektu; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE. Zapojení sektoru jako partnera (i nefinančního) do projektu; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE. Zapojení sektoru do využití výstupů a výsledků projektu; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE. Zapojení sektoru do mezinárodní propagace výstupů a výsledků projektu; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE; ANO / NE. |

Např. RIS 3, PUMP, MAP, KAP apod.